Project Document

Sprint Planning (Sprint n)

| Project Name |  |
| --- | --- |

xx 조

2023234 홍길동

2023345 허균

2023369 장길산

지도교수: 김컴공 교수님

Document Revision History

| Rev# | Date | Affected Section | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/04/05 |  | 홍길동 |

- Sprint Planning – [예시] Library Management System (Sprint 1)

- 1. Sprint Information

- Sprint: 1

- Duration: 2 weeks (10 working days)

- Participants: PO, SM, Dev1, Dev2, Dev3

- Product Owner Participation: Yes

- Sprint Length: 2 weeks

- Team Capacity Calculation

| Member | Participation | Hours/Day | Days | Total Hours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev1 | 100% | 6 | 10 | 60 |
| Dev2 | 80% | 6 | 10 | 48 |
| Dev3 | 80% | 6 | 10 | 48 |
| Total |  |  |  | 156 h |

- 2. Sprint Goal

사서가 시스템에 로그인하여 대출자를 등록하고 도서를 등록하며 시스템을 운영하는데 필요한 최소한의 관리 환경을 구축한다.

- 3. Selected User Stories

| ID | Title | SP |
| --- | --- | --- |
| US-23 | 로그인 | 8 |
| US-01 | 대출자 등록 | 5 |
| US-02 | 대출자 조회 | 3 |
| US-03 | 대출자 수정 | 3 |
| US-04 | 대출자 삭제 | 5 |
| US-05 | 도서 등록 | 5 |
| US-06 | 도서 조회 | 3 |
| US-07 | 도서 수정 | 3 |
| US-08 | 도서 삭제 | 5 |

- 4. SP vs Capacity (생략 가능)

- Total SP selected: 40 SP

- Team historical velocity assumption: 1 SP ≈ 3.5h

- Estimated effort: 140.0h

- Capacity: 156h

- Result: 적정 (버퍼 약 16h) (e.g., 적정 / 과부하 / 여유)

- 5. Dependency Order

| Order | Story | Reason |
| --- | --- | --- |
| 1 | US-23 | 접근 필요 |
| 2 | US-01 | 사용자 존재 필요 |
| 3 | US-02 ~ US-04 | 사용자 관리는 사용자 존재 의존 |
| 4 | US-05 | 도서 기반 필요 |
| 5 | US-06 ~ US-08 | 도서 관리는 도서 존재 의존 |

- 6. Risk Analysis

| Type | Description | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술 | 인증 세션 관리 | M | 간단 세션 방식 채택 |
| 일정 | DB 설계 지연 | M | 초기 설계 우선 |

- 7. Definition of Done Confirmation

| DoD Item | Plan |
| --- | --- |
| 단위 테스트 | 핵심 API 테스트 |
| AC 검증 | 시연 시 체크 |
| 실행 가능 | 실제 시연 환경 |
| 문서화 | README 작성 |

- 8. Final Commitment

Sprint [1]에서 [최소 사용자/도서 등록 및 관리 가능 상태를] 제공한다.

Sign-off: PO: __________ SM: __________ Dev Team: __________

- [작성 가이드]

### (0) 공통

문서 양식에서 파란색 글자나 내용은 구체적인 예시를 나타냄. 문서 작성할 때, 이 부분은 삭제한 다음 해당 프로젝트의 내용으로 채워야 함
작성법: 검은색 글자는 양식의 기본 요소, 파란색 글자는 예시. 작성할 때, 파란색 부분은 삭제한 다음 해당 프로젝트의 내용으로 채워야 함

### (1) 팀 Capacity 계산

필요한 이유:

- Scrum은 “capacity 기반 계획”이 핵심

- Sprint 길이와 팀 가용시간이 없으면 과부하/과소부하를 판단 못함

- Scrum Planning은 “스토리 넣고 시작”이 아니라 우리가 이번 Sprint에서 실제로 할 수 있는 양을 계산  그 안에 스토리를 넣음

- 용량  스토리 순서

쉽게 범하는 실수:

- 기간만 적고 실제 작업 가능 시간을 계산 안 함

- 시험기간/휴가 고려 안 함  계획 실패 원인

### (2) Sprint Goal

작성법: 이번 Sprint에서 사용자에게 제공되는 “완성된 가치”를 한 문장으로 작성 예) 사서가 시스템을 사용해 실제 대출 업무를 시작할 수 있다.

필요한 이유:

- Sprint Goal이 없는 계획은 “할 일 목록”이다.

쉽게 범하는 실수:

- “로그인 + 등록 + 조회 구현”과 같이 표현

### (3) 선택 User Story

필요한 이유:

- Sprint Planning의 핵심

### (4) 의존성 순서 결정

작성법

- 잘못된 순서 예: 대출 → 대출자 등록

- 올바른 순서: 대출자 등록 → 도서 → Item → 대출

필요한 이유:

- Scrum은 순서가 중요함

### (5) 위험 분석

작성법

- 좋은 계획: 동시성 위험 → 트랜잭션 먼저 검증

- 나쁜 계획: 구현하다 막힘 → 일정 붕괴

### (6) Definition of Done 적용 확인

필요한 이유:

- Sprint Planning은 “개발 시작 허가 회의”이므로 Done 조건을 미리 확인해야 함

### (7) 최종 Sprint Commitment

정의: 팀이 책임지고 완료하기로 합의한 항목

필요한 이유:

- commitment는 일정 약속이 아니라 가치 제공 약속