Project Document

Sprint Backlog (Sprint n)

| Project Name |  |
| --- | --- |

xx 조

2023234 홍길동

2023345 허균

2023369 장길산

지도교수: 김컴공 교수님

Document Revision History

| Rev# | Date | Affected Section | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/04/05 |  | 홍길동 |

- Sprint Backlog – [예시] Library Management System (Sprint 1)

- 1. Sprint Goal

사서가 시스템에 로그인하여 대출자를 등록하고 도서를 등록하며 시스템을 운영하는데 필요한 최소한의 관리 환경을 구축한다.

- 2. Selected User Stories

| ID | Title |
| --- | --- |
| US-23 | 로그인 |
| US-01 | 대출자 등록 |
| US-02 | 대출자 조회 |
| US-03 | 대출자 수정 |
| US-04 | 대출자 삭제 |
| US-05 | 도서 등록 |
| US-06 | 도서 조회 |
| US-07 | 도서 수정 |
| US-08 | 도서 삭제 |

- 3. Task Breakdown (Detailed)

US-23 로그인

| Task ID | Task | Owner | Est(h) | Done Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 로그인 화면 UI | Dev3 | 4 | 입력 폼 표시 |
| T2 | 인증 API 작성 | Dev2 | 5 | ID/PW 검증 성공 |
| T3 | 세션 관리 | Dev2 | 5 | 로그인 유지 |
| T4 | 실패 처리 | Dev1 | 2 | 오류 메시지 표시 |

US-01 대출자 등록

| Task ID | Task | Owner | Est(h) | Done Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T5 | 등록 화면 UI | Dev3 | 4 | 입력 가능 |
| T6 | DB 스키마 생성 | Dev1 | 3 | 테이블 생성 |
| T7 | 등록 API | Dev2 | 3 | 저장 성공 |
| T8 | 중복 검사 | Dev2 | 2 | 중복 거부 |

US-05 도서 등록

| Task ID | Task | Owner | Est(h) | Done Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T9 | 도서 등록 UI | Dev3 | 4 | 입력 가능 |
| T10 | DB 스키마 생성 | Dev1 | 3 | 테이블 생성 |
| T11 | 등록 API | Dev2 | 3 | 저장 성공 |
| T12 | ISBN 중복 검사 | Dev2 | 2 | 중복 거부 |

US-06 도서 조회

| Task ID | Task | Owner | Est(h) | Done Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T13 | 조회 화면 UI | Dev3 | 3 | 목록 표시 |
| T14 | 조회 API | Dev2 | 3 | 목록 반환 |

- 4. Definition of Done Mapping

| User Story | AC | 검증 Task | 검증 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | AC-01 (등록되지 않은 사용자 정보) | T7 (등록 API) | 대출자 생성 및 ID 부여 |
| US-01 | AC-03 (이름 누락) | T7 (등록 API) | 저장 실패 및 오류 메시지 |
| US-01 | AC-04 (동일 ID 존재) | T8 (중복 검사) | 중복 등록 거부 |

- [작성 가이드]

### (0) 공통

문서 양식에서 파란색 글자나 내용은 구체적인 예시를 나타냄. 문서 작성할 때, 이 부분은 삭제한 다음 해당 프로젝트의 내용으로 채워야 함
작성법: 검은색 글자는 양식의 기본 요소, 파란색 글자는 예시. 작성할 때, 파란색 부분은 삭제한 다음 해당 프로젝트의 내용으로 채워야 함

### (1) Task ID

정의: 고유 식별자 (T1, T2, …)

쉽게 범하는 실수:

- ID가 없으면 진행 추적 불가능

### (2) Task

정의: 구현 가능한 수준의 작업 단위

작성법

- 올바른 예: LOAN API 작성

- 잘못된 예: 대출 기능 만들기

### (3) 담당자

작성법

- 한 명만 지정 (중요)

이유:

- 공동 책임은 결국 무책임이므로

### (4) 예상 시간(h)

작성법

- 2 ~ 12 시간 범위 권장

규칙:

- 하루 넘는 Task  너무 큼  다시 쪼개기

### (5) Done Criteria (DoD 수준)

정의: 코드 작성이 아니라 실행 가능 기준

예:

- API 호출 성공

- AC-03 테스트 통과

- UI 입력 가능

### (6) Definition of Done Mapping

정의: 해당 Sprint 종료 여부 판정 수단

작성법: 해당 Sprint에 포함되는 각 User Story에 대하여 모든 AC를 기준으로 테스트 한 결과를 기록

체크 리스트:

- 모든 AC 통과

- 오류 메시지 정상 동작

- 재시작 후 데이터 유지

- 실행 시연 가능